# Étape 3 - Plan d'Implémentation : Spotify Data Governance

## 1. Modèle organisationnel retenu : Centre of Excellence (CoE)

"Le CoE équilibre une gouvernance centralisée forte avec la flexibilité pour chaque département de gérer ses besoins data spécifiques. Cette approche hybride assure la cohérence des principes de gouvernance tout en permettant aux équipes de s'adapter à leurs challenges data propres. C'est le meilleur modèle pour la structure globale et diverse de Spotify."

| Modèle | Adapté à Spotify ? | Raison |
| --- | --- | --- |
| Centralisé | Non | Trop rigide pour 180+ pays et squads autonomes |
| Décentralisé | Non | Renforce les 5 silos identifiés dans l'assessment |
| CoE | OUI | Équilibre gouvernance et vélocité - validé par l'Executive Q&A Guide |

## 2. Stack technologique officielle

| Catégorie / Outil | Usage | Statut |
| --- | --- | --- |
| DATA CATALOGING |  |  |
| Collibra | Data stewardship, catalogue, qualité - interface métier | Retenu (priorité) |
| Alation | Data discovery, collaboration | Alternative budget |
| Apache Atlas | Open source, metadata management | Backup open source |
| DATA QUALITY |  |  |
| Talend | Data integration, cleansing, déduplication, conformité | Retenu (principal) |
| Great Expectations | Tests CI/CD dans Airflow (open source) | Intégration immédiate |
| Informatica Data Quality | Profiling, cleansing, matching temps réel | Complémentaire - domaine Content |
| Ataccama ONE | AI-powered profiling, gouvernance automatisée | Phase 4 |
| COMPLIANCE & SÉCURITÉ |  |  |
| OneTrust | Consentements (180 pays), data mapping, DPIAs, reporting | Retenu |
| Splunk | SIEM - visibilité temps réel sécurité | Retenu |
| Vormetric | Chiffrement données sensibles (BDD, fichiers, apps) | Retenu |

## 3. Plan d'implémentation - 4 phases

### Phase 1 - Fondations organisationnelles (M1-M2)

Objectif : mettre en place les conditions humaines, organisationnelles et techniques. Avant toute action technique, lancer la communication interne : message CEO, webinar CDO pour tous les départements, FAQ interne par rôle.

| Action | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Nommer le CDO | CEO | Nomination officielle communiquée |
| Constituer le CoE (4-6 personnes) | CDO | Équipe opérationnelle |
| Désigner les 5 Data Stewards | CDO | Fiches de rôle signées |
| Confirmer/nommer le DPO | Board | Nomination + enregistrement autorités |
| Constituer la Privacy Team (DPO + 2 analystes) | DPO | Équipe pour demandes GDPR/CCPA |
| Déployer OneTrust - consentements 180 pays | DPO + Engineering | Gestion consentements active |
| Déployer Collibra - instance pilote | Head of Engineering | Catalogue prêt pour User Data |
| Déployer Splunk - SIEM | Head of Engineering | Visibilité sécurité centralisée |
| Cartographie initiale des flux data | Data Stewards | Data map par domaine |
| Formation initiale tous employés | CoE + DPO | E-learning sur principes GDPR + qualité |

Critères de succès phase 1 : CoE + Privacy Team opérationnels, OneTrust actif, Collibra déployé.

### Phase 2 - Pilote User Data (M3-M4)

Périmètre : User Data (historiques d'écoute, profils, comportements - 450M utilisateurs). Raison : données les plus exposées au GDPR (4% du CA mondial en cas d'incident) + impact direct sur Discover Weekly et Daily Mix.

| Jalon | Date cible | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Kick-off meeting | M3 semaine 1 | Project Manager (CDO) |
| Data assessment & cleansing (Talend) | M3 semaine 2-3 | Data Steward User |
| GDPR/CCPA compliance audit | M3 semaine 3-4 | DPO |
| Technical setup & data integration (Collibra + Great Expectations) | M4 semaine 1-2 | IT Engineer |
| Mid-project review & adjustments | M4 semaine 2 | Project Manager |
| Audit biais algorithmiques v1 | M4 semaine 3 | Head of Engineering + DPO |

KPIs du pilote

| KPI | Cible mesurable | Méthode |
| --- | --- | --- |
| Data Quality Score | -10% de données manquantes (complétude >98%) | Great Expectations / Talend |
| Compliance Score | 100% de consentements utilisateurs valides | OneTrust |
| Data Access Speed | +20% d'amélioration du temps d'accès aux données | Mesure avant/après Collibra |
| Risk Mitigation Score | 0 brèche de sécurité identifiée pendant le pilote | Splunk |
| Pipeline GDPR | Délai effacement <30 jours opérationnel | Test end-to-end |
| Audit biais algorithmiques | 0 biais critique sur Discover Weekly | Rapport DPO |

Gestion des risques du pilote

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Non-conformité GDPR/CCPA | Moyenne | Élevé | Audits réguliers DPO, formation conformité |
| Résistance au changement | Élevée | Moyen | Ateliers change management, feedback précoce |
| Problèmes qualité non résolus | Faible | Élevé | Monitoring Talend continu, revues régulières |
| Échecs d'intégration technique | Moyenne | Élevé | Implication IT dès M1, tests de compatibilité |

### Phase 3 - Généralisation (M5-M8)

Objectif : déployer le framework sur les 4 domaines restants. Pour chaque domaine : cartographie → règles qualité → intégration Airflow → DPIA si nécessaire → baseline qualité.

| Domaine | Priorité | Spécificité | Outils clés |
| --- | --- | --- | --- |
| Content | Haute | Qualité ISRC, droits multi-territoires (Anchor, Gimlet, Parcast) | Informatica Data Quality |
| Payments | Haute | PCI-DSS, audit annuel, chiffrement | Vormetric + VeraSafe |
| Marketing | Haute | CCPA opt-out, cohérence métriques conversion | OneTrust + Talend |
| Ads | Moyenne | Ciblage comportemental, conformité CCPA | TrustArc |

Critère de succès global : 5 domaines dans Collibra, métriques qualité mesurées partout.

### Phase 4 - Industrialisation (M9-M12)

Objectif : passer en mode opérationnel continu, ancrer la culture data.

| Action | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Déployer Monte Carlo - data observability | Engineering | Alertes automatiques anomalies |
| Déployer OpenLineage - lineage end-to-end | Engineers | Traçabilité dans Collibra |
| Déployer Ataccama ONE - AI data quality | Engineers | Profiling automatisé |
| Formation avancée par rôle | CoE + DPO | Formations Legal / Marketing / Product |
| Cadence mensuelle Governance Committee | CDO | Comité opérationnel |
| Premier audit conformité complet | DPO + Legal + Engineering | Rapport GDPR/CCPA/PCI-DSS |
| Audit biais algorithmiques complet | Head of Engineering | Rapport EU AI Act |
| Dashboard exécutif KPIs governance | CDO | Tableau de bord Board/CEO |
| Révision annuelle du framework | CDO + DPO + Legal | Version 4.0 du framework |

## 4. KPIs globaux de suivi

| KPI | Cible | Fréquence | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de complétude (tous domaines) | >98% (-10% missing data vs baseline) | Mensuel | Data Stewards |
| Délai effacement GDPR | <30 jours | Mensuel | DPO + Privacy Team |
| Notification violation données | <72 heures | Par incident | DPO |
| Conformité consentements | 100% | Mensuel | DPO (OneTrust) |
| Couverture catalogue Collibra | 100% des 5 domaines | Trimestriel | CoE |
| Amélioration accès données | +20% vs baseline | Trimestriel | Head of Engineering |
| Taux formation employés | >90% | Trimestriel | CoE |
| Incidents data critiques | 0 | Mensuel | Head of Engineering (Splunk) |
| Score biais algorithmiques | 0 biais critique | Trimestriel | Head of Engineering + DPO |
| Délai réponse demandes CCPA | <45 jours | Mensuel | Privacy Team |

## 5. Stratégie de change management

| Levier | Action concrète | Timing |
| --- | --- | --- |
| Sponsorship exécutif | CEO + CDO portent publiquement le programme | M1 |
| Communication ciblée | Messages différenciés par rôle | M1-M2 |
| Engagement précoce | Data Stewards impliqués dès la définition des règles | M1-M3 |
| Formation pratique | Ateliers hands-on Collibra + Talend par département | M2-M4 |
| Quick wins visibles | Résultats pilote User Data publiés en interne | M4-M5 |
| Feedback loop | Canal de remontée terrain → ajustements CoE | Continu |

## 6. Tableau de risques global

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance des squads | Haute | Moyen | Change management, sponsors CEO, quick wins M4 |
| Coordination 180+ pays | Haute | Élevé | CoE + relais régionaux, OneTrust centralisé |
| Dérive périmètre pilote | Moyenne | Moyen | Périmètre User Data borné, Go/No-Go M4 |
| Complexité intégration Collibra/GCP | Moyenne | Élevé | POC technique M1, support vendor |
| Évolutions réglementaires (EU AI Act) | Haute | Élevé | Veille DPO mensuelle, révision annuelle |
| Biais algorithmiques non détectés | Moyenne | Très élevé | Audits trimestriels, fairness testing dans les pipelines ML |
| Dépassement budgétaire | Moyenne | Moyen | Budget planning rigoureux, ajustements éléments non critiques |
| Tension gouvernance/vélocité produit | Haute | Moyen | Privacy by design intégré dès les sprints |

## 7. Timeline récapitulative

| Période | Phase | Étape clé |
| --- | --- | --- |
| M1 - M2 | Phase 1 - Fondations | CoE + Privacy Team opérationnels, OneTrust + Collibra + Splunk déployés |
| M3 - M4 | Phase 2 - Pilote User Data | Go/No-Go M4 par le Governance Committee |
| M5 - M8 | Phase 3 - Généralisation | 5 domaines dans Collibra, métriques qualité partout |
| M9 - M12 | Phase 4 - Industrialisation | Premier audit complet M10 - Go-live opérationnel M12 |